|  | TAKT CONTROL AUTOMAÇÃO Tel: + 55 (041) 4106-3232 www.taktcontrol.com.br | Cliente: | CS BIONERGIA | Folha: | 01/01 | Hora | Comercial: | 03:10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Localização: | CURITIBA-PR | Data: | 06/01/2023 |  | Extra: | 00:00 |
|  |  | Contato: | Raphael | Deslocamento: | 01:20 |  | Deslocamento: | 01:20 |
|  |  | Telefone: | 41 3121-0995 | Adicional: | - |  | Total: | 04:30 |
| RELATÓRIO DE ATENDIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Local | Atividade desenvolvida | Hora |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AAT003 | Motivo Chamado: Substituição do controle da bomba 02EP11 pela 01EP01 - Devido à quebra do eixo do motor da bomba 02EP11, foi requisitado a substituição do controle do drive 02EP11 para o drive 01EP01 (que está sem uso); - Foi verificado a possibilidade de troca das lógicas de controle e as demais lógicas para fazer a troca dos drivers; - Foi alterado os blocos de controle das bombas – FB419 e FB315; - Após a alteração e antes da implementação, houve uma queda de energia, sem previsão de retomada por parte da Copel, o que ocasional o adiamento da alteração; - Após a queda de luz, foi desfeitas as alterações e fim de evitar problemas quando a energia fosse religada; | 12:50 | 16:00 |  |

| Local | Atividade desenvolvida | Hora |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Local | Atividade desenvolvida | Hora |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Observações | Pendências | ☐ Não | ☒ Sim | Vistos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alterar a lógica novamente e testar o funcionamento |  |  |  |
|  |  |  |  | Cliente |
|  |  |  |  | Takt Control Automação |